# Processo de iniciação de um projeto
Durante o grupo de processos de iniciação do projeto, diversas atividades importantes devem ser realizadas; entre as principais está o desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto (TAP), documento que reunirá informações macro sobre o projeto. As informações que deverão estar contidas nesse documento irão variar de acordo com a necessidade e objetivos da organização, não existindo, portanto, um modelo universal que deve ser seguido.
De acordo com o Guia PMBOK (2017, p. 75), “desenvolver o Termo de Abertura do Projeto é o processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto”. Com esse documento, portanto, o projeto é autorizado para ser planejado e executado, e o gerente do projeto é formalmente apresentado, assim como suas responsabilidades e atribuições.
Devido à importância desse documento, as empresas o desenvolvem antes de iniciar um projeto. Temos como exemplo o TAP elaborado para a criação de uma universidade on-line, conforme o Quadro 1.
Item	Descrição
Título do Projeto	Criar a Universidade on-line da ASTRA Corporation.
Finalidade	Atualmente, a ASTRA Corporation oferece programas educacionais e de treinamento a seus funcionários em salas de aula, de forma presencial. O treinamento on-line foi solicitado pelos funcionários da ASTRA nas seis localizações da companhia na América do Norte e em cinco localizações na Europa.
Objetivo	Projetar, desenvolver, ministrar e avaliar 20 cursos on-line em 25 meses, com um orçamento de $ 500.000 para a elaboração, o desenvolvimento e a avaliação, e de $ 375.000 para o primeiro ano de realização.
Principais entregas	O fornecedor deve projetar, desenvolver, entregar e avaliar 20 cursos on-line, preparar relatórios por escrito e apresentá-los trimestralmente, além de oferecer suporte técnico em todos os momentos durante o ano após o piloto inicial.
Programação de eventos importantes	Cronograma do projeto para eventos importantes em meses corridos a contar da data após a assinatura do contrato com o fornecedor.
Custo macro	$ 1.000.000,00 gastos em quatro etapas de acordo com o ciclo de vida do projeto.
Gestor do projeto	Marie Kerba é a gestora do projeto designada pela ASTRA e a responsável por ele. Ela é o ponto de contato com o fornecedor e supervisionará o seu desempenho.
Autorizado por	Ida Trayna, vice-presidente de recursos humanos.

Quadro 1 - Exemplo de um Termo de Abertura de Projeto
Fonte: Adaptado de Gido, Clements e Baker (2018, p. 39).
### Vamos Praticar
Diante do caso apresentado, faça uma breve reflexão sobre o tema e discuta a importância da elaboração do Termo de Abertura do Projeto. Após essa análise, desenvolva um termo de abertura para um projeto fictício à sua escolha. O modelo do termo de abertura a ser seguido deverá ser o modelo apresentado no caso analisado. Ao final, disponibilize seu trabalho no fórum da seção .
# Referências
GIDO, J.; CLEMENTS, J.; BAKER, R. Gestão de projetos . São Paulo: Cengage, 2018.
PMBOK. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos . 6. ed. Pensilvânia: PMI, 2017.